Cronograma
(03-10-2017)

Disciplina: Projeto Web
Prof.: Lizianne Souto
Alunos: Allan Santos , Jonathan Romualdo

Semana 1 (10/10): camada de dados

- Configurar banco
- [RF015] Cadastrar Casamento
- [RF016] Alterar Casamento
- [RF017] Visualizar Casamento
- [RF018] Excluir Casamento

Semana 2 (17/10): GUI, lógica

- [RF001] Cadastrar Noivo(a)
- [RF002] Alterar Noivo(a)
- [RF003] Visualizar Noivo(a)
- [RF004] Excluir Noivo(a)

Semana 3 (24/10): GUI, lógica

- [RF013] Efetuar Login
- [RF014] Efetuar Logout